| CRONOGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | OE | METODOLOGÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3r Trimestre 2024/25 1a Fase | Constitución de la Comisión de Patio del CEIP Monte Benacantil. | Se forma la comisión con presencia de docentes de diferentes etapas educativas y especialidades, padres y madres, asociaciones, etc. | A1, A2 B.5 |  |
|  | Evaluación inicial | Se evalúan las necesidades del patio de E.Infantil. | A1 |  |
|  | Reparto | Se asignan las diferentes tareas entre los miembros de la comisión. | B.5 |  |
|  | Presupuestos | Búsqueda y comparación de presupuestos. | B1 B4 |  |
|  | Agentes externos | Contacto con los agentes externos (asociaciones, IES de la zona, etc. | B.5 |  |
|  | Recogida de la información. | Se recopila toda la información y se comparte en la comisión. | A2 |  |
|  | Diseño | Delimitar y diseñar sobre el plano del patio las diferentes zonas de juego. | A.1,A2 A.3, B1, B4 |  |
|  | Formadores | Búsqueda y contacto con formadores especializados en diseño de espacios. | B5 |  |
| Verano 2025 | pintura | Pintar fachada y muro bajo vallas de colores | B4 B5 | APS |
|  | Zona camiones | Creación de un espacio delimitado, para juego con camiones. Nivelar suelo de tierra, hacer bordillo, poner malla geotextil y capa de grava. | A4, B1, B4 | ABJ |
| 1er trimestre 25-26 | Huerto valla de madera | Adquirir y colocar valla de madera pequeña, para separar la zona huerto y la zona del bosque | A5, B3 |  |
|  | huerto quitar valla | Quitar la valla que separa el huerto del patio de infantil | A5, B3 |  |
|  | Huerto limpieza | Limpiar, retirar malas hierbas y podar | A5, B3 |  |
|  | Canaletas | Adecuación zona biblio patio, para evitar filtraciones de agua, mediante canaletas |  |  |
|  | Zona bosque | Nivelar la tierra de la zona bosque | A5, B3 |  |
|  | Preparar zona huerto | Labrar y abonar zona huerto | A5, B3 |  |
|  | Pictogramas | Diseñar pictogramas para delimitar las diferentes zonas del patio | B1 |  |
|  | Mobiliario exterior | Adquirir y anclar mobiliario de exterior: troncos bosque, estructuras de equilibrio, cocinitas, casitas | A1, A2, A4 |  |
|  | Mural biblio patio | Diseño del mural del biblio patio | A2 B4 | APS |
| 2º trimestre 25-26 | Formación | Sesiones formativas sobre patios activos | B5 |  |
|  | Pintura mural | Adquisición de pinturas y material necesario para pintar los murales | B4 B5 |  |
|  | Mural | Elaboración del mural decorativo | A2 B5 | APS |
|  | Césped artificial | Adquisición del césped artificial para bibliopatio | A1, A2, A3, A4, B2, B4 |  |
|  | Areneros | Adquisición y montaje de los areneros | A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4 |  |
|  | Camiones | Adquisición de camiones para zona de gravilla | A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4 | ABJ |
| 3er trimestre 25-26 | Construcción de carreteras | Adquirir y anclar tablones de madera en el muro (carreteras para camiones) | A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4 | ABJ |
|  | Uso de los espacios | Puesta en práctica de los diferentes espacios diseñados | A2, A3, A4, B3, B4 | ABJ |
|  | Valoración | Valoración de las medidas llevadas a cabo, hasta ahora. | A2, B1 |  |
|  | Propuestas de mejora | Propuestas de mejora sobre el trabajo realizado y el funcionamiento de este. | A1, B1, B2, B3 |  |
| Verano 2026 | Zonas de juego | Reestructuración de zonas, en caso de que sean necesario. | A1, A3, A4, B1 |  |
|  | Materiales | Valoración del estado de los materiales. | A3, A4, B2 |  |
| 1er trimestre 26-27 | Reposición | Reposición de los materiales necesarios. | A3, A4, B4 |  |
| 2º trimestre 26-27 | Nuevos ambientes | Nuevos ambientes definidos, teniendo en cuenta que el patio es una realidad dinámica y activa que se adapta a las necesidades de nuestro alumnado, así como a sus intereses. | A1, A2, A4, B2, B3, B5 |  |
| 3er trimestre 26-27 | Evaluación | Evaluación final de proyecto | A4, A5, B4 |  |
|  | Dificultades encontradas | Dificultades encontradas | A1, A2 |  |
|  | Propuestas de mejora | Propuestas de mejora sobre el trabajo realizado y el funcionamiento de este. | A1, A2, B2, B5 |  |
|  | Medidas de continuidad | Definición de medidas que garantizan la continuidad del proyecto | A2, A4 |  |

| Leyenda: Tipos de actividades |  |
| --- | --- |
|  | Actividades de organización |
|  | Actividades de desarrollo |
|  | Actividades de evaluación |
|  | Actividades de difusión |